|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **En cuanto a la planificación, se lograron los objetivos principales como la configuración del proyecto, el inicio de sesión de usuarios, la estructura de las plantillas y un primer modelo funcional para crear, editar y eliminar productos. Algunas tareas, como las pruebas automáticas y el despliegue, se retrasaron un poco por dos razones: (a) la carga de trabajo y estudios al mismo tiempo, y (b) los cambios solicitados por el equipo para mejorar el diseño y separar los catálogos de productos y servicios. El avance fue más fácil gracias al uso de Django, Bootstrap y componentes reutilizables, una estructura clara de plantillas y una planificación semanal con metas concretas.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Para resolver los retrasos, reorganizamos el sprint de esta etapa dando prioridad a lo más importante: tener un sistema de inicio de sesión estable, un carrito funcional y que la información se mantuviera guardada por sesión o usuario. Después de eso, nos enfocamos en ordenar la base de datos y controlar el stock. Se elaboró una lista de verificación con pruebas manuales para cada parte del sistema (registro, inicio de sesión, favoritos, carrito y agendamiento) y se dejó listo el entorno para automatizar la integración y el despliegue más adelante. Además, dividimos las tareas entre el backend (modelos, vistas y validaciones) y el frontend (diseño, estilos y accesibilidad).** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo mi trabajo de forma positiva, porque logré cumplir con las tareas principales y mantener un buen ritmo de avance, incluso con algunos imprevistos. Destaco la organización del código, la buena comunicación dentro del equipo y la mejora constante del sistema a medida que íbamos detectando errores. Como punto a mejorar, creo que podría planificar mejor los tiempos de desarrollo y dedicar más espacio a las pruebas automatizadas para evitar errores antes del despliegue.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Mis principales inquietudes tienen que ver con el manejo de errores y la seguridad del sistema, ya que quiero asegurarme de que la aplicación funcione sin fallas y proteja bien los datos de los usuarios. También me preocupa poder entregar un producto completo y de buena calidad, que cumpla con las expectativas del cliente y le deje una buena impresión del trabajo realizado.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Por ahora no es necesario redistribuir las actividades, ya que cada integrante ha cumplido con sus responsabilidades. Sin embargo, a medida que avancemos, podrían asignarse nuevas tareas relacionadas con pruebas, documentación y mejoras visuales para equilibrar la carga de trabajo y mantener un buen ritmo en el desarrollo del proyecto.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Evalúo el trabajo en grupo de forma positiva, ya que hubo buena comunicación, disposición para ayudar y compromiso de todos los integrantes. Destaco que logramos coordinarnos bien y resolver los problemas de manera colaborativa. Como punto a mejorar, podríamos reforzar la planificación conjunta y revisar con más frecuencia los avances para evitar retrasos o confusiones en las tareas.** |