Resumen de la

Reunión Retrospectiva - SPRINT 2.

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Miranda Service SPA |
| --- | --- |
| Proyecto | WEB EURO ELITE |

Información de la reunión:

| Lugar | reunión en línea (Google Meet). |
| --- | --- |
| Fecha | 22 de septiembre de 2025. |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Equipo de desarrollo (Hector y Jehison) |
| Personas que asistieron a la reunión | Luis Troncoso (scrum master) Hector Domingo (desarrollador) Jehison Arancibia (desarrollador) |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo completo del módulo de agenda y gestión de citas. Integración correcta del panel administrativo con Django Admin. Fluidez en la colaboración entre las áreas de diseño y programación. | Dificultad para validar fechas de cita duplicadas. Algunos formularios no guardaban correctamente los datos en la base. | Incorporar mensajes de error más claros para los usuarios. Implementar una prueba automatizada de validación de datos. Revisar el modelo de datos antes del siguiente Sprint. |