|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En cuanto a la planificación, se lograron los objetivos principales como la configuración del proyecto, el inicio de sesión de usuarios, la estructura de las plantillas y un primer modelo funcional para crear, editar y eliminar productos. Algunas tareas, como las pruebas automáticas y el despliegue, se retrasaron un poco por dos razones: (a) la carga de trabajo y estudios al mismo tiempo, y (b) los cambios solicitados por el equipo para mejorar el diseño y separar los catálogos de productos y servicios. El avance fue más fácil gracias al uso de Django, Bootstrap y componentes reutilizables, una estructura clara de plantillas y una planificación semanal con metas concretas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para resolver los retrasos, reorganizamos el sprint de esta etapa dando prioridad a lo más importante: tener un sistema de inicio de sesión estable, un carrito funcional y que la información se mantuviera guardada por sesión o usuario. Después de eso, nos enfocamos en ordenar la base de datos y controlar el stock. Se elaboró una lista de verificación con pruebas manuales para cada parte del sistema (registro, inicio de sesión, favoritos, carrito y agendamiento) y se dejó listo el entorno para automatizar la integración y el despliegue más adelante. Además, dividimos las tareas entre el backend (modelos, vistas y validaciones) y el frontend (diseño, estilos y accesibilidad).

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva, porque logré cumplir con las tareas principales y mantener un buen ritmo de avance, incluso con algunos imprevistos. Destaco la organización del código, la buena comunicación dentro del equipo y la mejora constante del sistema a medida que íbamos detectando errores. Como punto a mejorar, creo que podría planificar mejor los tiempos de desarrollo y dedicar más espacio a las pruebas automatizadas para evitar errores antes del despliegue.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mis principales inquietudes tienen que ver con el manejo de errores y la seguridad del sistema, ya que quiero asegurarme de que la aplicación funcione sin fallas y proteja bien los datos de los usuarios. También me preocupa poder entregar un producto completo y de buena calidad, que cumpla con las expectativas del cliente y le deje una buena impresión del trabajo realizado.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no es necesario redistribuir las actividades, ya que cada integrante ha cumplido con sus responsabilidades. Sin embargo, a medida que avancemos, podrían asignarse nuevas tareas relacionadas con pruebas, documentación y mejoras visuales para equilibrar la carga de trabajo y mantener un buen ritmo en el desarrollo del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo en grupo de forma positiva, ya que hubo buena comunicación, disposición para ayudar y compromiso de todos los integrantes. Destaco que logramos coordinarnos bien y resolver los problemas de manera colaborativa. Como punto a mejorar, podríamos reforzar la planificación conjunta y revisar con más frecuencia los avances para evitar retrasos o confusiones en las tareas.