Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Miranda Service SPA |
| --- | --- |
| Proyecto | WEB EURO ELITE |

Información de la reunión:

| Lugar | reunión en línea (Google Meet) |
| --- | --- |
| Fecha | 03 de noviembre de 2025 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 5 |
| Personas convocadas a la reunión | Equipo de desarrollo (Hector y Jehison) Sebastian Medina (Product owner) |
| Personas que asistieron a la reunión | Luis Troncoso (Scrum Master), Héctor Domingo (Desarrollador), Jehison Arancibia (Desarrollador) Sebastian Medina (Product owner) |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Despliegue final exitoso sin interrupciones críticas. Integración estable del sistema de pagos Flow. Corrección completa de bugs encontrados en pruebas finales. Documentación final del proyecto entregada a tiempo. | Problemas inesperados de rendimiento en API durante las pruebas. Cambios tardíos de contenido solicitados por el cliente. Fallas en compatibilidad de cookies y sesiones en Safari. | Implementar un entorno CI/CD para automatizar pruebas y despliegue. Definir límites estrictos de modificación durante las últimas fases del proyecto. Planificar pruebas de estrés y seguridad con mayor anticipación. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.